NHẬT KÝ THỰC HIỆN – MÔN HỌC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

Nhóm 04 - Thành viên nhóm :

| Họ và tên | MSSV |
| --- | --- |
| Lê Trần Quang Thanh (Nhóm trưởng) | 24640951 |
| Nguyễn Minh Thuận | 24637961 |
| Nguyễn Minh Lý | 24636711 |
| Nguyễn Khắc Duy | 24713941 |
| Hồ Văn Khánh | 24633691 |

Tên ứng dụng: CHƯƠNG TRÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM NHA KHOA

Thời gian thực hiện: Từ 10/8/2026 đến 23/11/2026 (15 tuần)

|  | Công việc | Thành viên thực hiện | Mức độ hoàn thành | Nhận xét của GVHD | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 01 (Từ: 10/8/2026 Đến: 16/8/2026) | Tạo nhật ký (github), lập kế hoạch. | Nguyễn Minh Thuận Lê Trần Quang Thanh | 100% |  |  |
|  | Thành viên trong nhóm chọn quy trình nghiệp vụ để thực hiện phần thu thập yêu cầu. | Tất cả các thành viên. | 100% |  |  |
|  | Thu thập yêu cầu về khảo sát tổng quan, bệnh nhân. | Hồ Văn Khánh | 100% |  |  |
|  | Thu thập yêu cầu về lịch hẹn và tiếp nhận. | Nguyễn Khắc Duy | 100% |  |  |
|  | Thu thập yêu cầu về khám và chẩn đoán. | Lê Trần Quang Thanh | 100% |  |  |
|  | Thu thập yêu cầu về điều trị và tái khám. | Nguyễn Minh Thuận | 100% |  |  |
|  | Thu thập yêu cầu về thanh toán, quản lý. | Nguyễn Minh Lý | 100% |  |  |
|  | Tìm kiếm thêm nguồn thông tin trên mạng để hoàn thiện phần thu thập yêu cầu hơn của từng thành viên. | Tất cả các thành viên. | 100% |  |  |
|  | Từng thành viên hoàn thành phần thu thập yêu cầu. (trước 15/8). | Tất cả các thành viên. | 100% |  |  |
|  | Tổng hợp thu thập yêu cầu của các thành viên. | Nguyễn Minh Thuận Lê Trần Quang Thanh | 100% |  |  |
| Tuần 02 (Từ: 17/08/2026 Đến: 23/08/2026) | Bổ sung, chỉnh sửa cho phần thu thập yêu cầu về khảo sát tổng quan, bệnh nhân. | Hồ Văn Khánh | 100% |  |  |
|  | Bổ sung, chỉnh sửa cho phần thu thập yêu cầu về lịch hẹn và tiếp nhận. | Nguyễn Khắc Duy | 100% |  |  |
|  | Bổ sung, chỉnh sửa cho phần thu thập yêu cầu khám và chẩn đoán. | Lê Trần Quang Thanh | 100% |  |  |
|  | Bổ sung, chỉnh sửa cho phần thu thập yêu cầu về điều trị và tái khám. | Nguyễn Minh Thuận | 100% |  |  |
|  | Bổ sung, chỉnh sửa cho phần thu thập yêu cầu về thanh toán, quản lý. | Nguyễn Minh Lý | 100% |  |  |
|  | Tổng hợp thu thập yêu cầu của các thành viên. | Nguyễn Minh Thuận Lê Trần Quang Thanh | 100% |  |  |
| Tuần 03 (Từ: 24/08/2026 Đến: 30/08/2026) | Phân tích hệ thống: Vẽ Use Case diagram và viết Đặc tả Use Case cho toàn bộ hệ thống. | Tất cả thành viên | 100% |  |  |
|  | Thiết kế Class diagram, Activity diagram, Sequence diagram cho các luồng nghiệp vụ chính. | Nguyễn Minh Thuận Lê Trần Quang Thanh Nguyễn Minh Lý Hồ Văn Khánh | 100% |  |  |
| Tuần 04 (Từ: 31/08/2026 Đến: . 06/09/2026) | Thiết kế Cơ sở dữ liệu: Vẽ sơ đồ ERD, định nghĩa các thực thể (Entity) và thuộc tính, thiết lập các ràng buộc (Constraints). | Nguyễn Minh Lý Hồ Văn Khánh |  |  |  |
|  | Thiết kế giao diện (UI/UX): Lên ý tưởng và vẽ Prototype/Mockup trên Figma cho các màn hình của phần mềm. | Nguyễn Minh Thuận Nguyễn Khắc Duy Lê Trần Quang Thanh | 100% |  | Đảm bảo nguyên tắc phân cấp thị giác |
| Tuần 05 (Từ: 07/09/2026 Đến: 13/09/2026) | Viết script SQL tạo Database, các bảng, khóa chính/khóa ngoại. | Nguyễn Minh Thuận | 100% |  |  |
|  | Thiết lập cấu trúc Project: Tạo repository GitHub, cấu hình kết nối Database, khởi tạo các lớp Entity, DAO cơ bản. | Tất cả thành viên | 100% |  | Áp dụng cấu trúc chuẩn mực |
|  | Phân chia task lập trình, setup môi trường làm việc đồng bộ cho cả nhóm. | Nguyễn Minh Thuận Lê Trần Quang Thanh | 100% |  |  |
| Tuần 06 (Từ: 14/09/2026 Đến: 20/09/2026) | Code Module Quản lý Bệnh nhân (Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm hồ sơ). | Hồ Văn Khánh | 100% |  |  |
|  | Code Module Quản lý Lịch hẹn và Tiếp nhận bệnh nhân. | Nguyễn Khắc Duy | 100% |  |  |
|  | Review code đợt 1, ghép nối giao diện và xử lý logic kết nối Database của 2 module đầu. | Tất cả thành viên | 100% |  |  |
| Tuần 07 (Từ: 21/09/2026 Đến: 27/09/2026) | Code Module Khám và Chẩn đoán (Ghi nhận triệu chứng, tình trạng răng). | Lê Trần Quang Thanh | 100% |  |  |
|  | Cập nhật và điều chỉnh giao diện (UI) dựa trên dữ liệu thực tế đẩy lên từ Database. | Nguyễn Minh Thuận | 100% |  |  |
| Tuần 08 (Từ: 28/09/2026 Đến: 04/10/2026) | Code Module Điều trị (Cập nhật thủ thuật, vật tư y tế) và Tái khám. | Nguyễn Minh Thuận Hồ Văn Khánh | 100% |  |  |
|  | Bắt lỗi (Validation) nhập liệu tại các form Khám, Chẩn đoán và Lịch hẹn. | Nguyễn Khắc Duy Nguyễn Minh Lý | 100% |  | Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu |
| Tuần 09 (Từ: 05/10/2026 Đến: 11/10/2026) | Code Module Thanh toán, tạo Hóa đơn dịch vụ y tế. | Nguyễn Minh Lý | 100% |  |  |
|  | Lập trình các chức năng doanh thu (Doanh thu cá nhân, Thống kê doanh thu). | Nguyễn Khắc Duy Lê Trần Quang Thanh | 100% |  |  |
| Tuần 10 (Từ: 12/10/2026 Đến: 18/10/2026) | Tích hợp hệ thống (Integration): Ghép nối toàn bộ các module lại thành một luồng hoàn chỉnh từ lúc Tiếp nhận đến Thanh toán. | Tất cả thành viên | 100% |  | Giải quyết conflict trên GitHub |
|  | Kiểm tra luồng dữ liệu (Data flow) xuyên suốt ứng dụng. Đóng gói bản báo cáo tiến độ giữa kỳ. | Nguyễn Minh Thuận Lê Trần Quang Thanh | 100% |  |  |
| Tuần 11 (Từ: 19/10/2026 Đến: 25/10/2026) | Kiểm thử đợt 1: Viết Test Case cho các chức năng chính. Tiến hành Unit Test và System Test. | Tất cả thành viên | 100% |  |  |
|  | Fix các lỗi bug giao diện, bug logic, lỗi kết nối Database phát sinh trong lúc kiểm thử. | Lê Trần Quang Thanh Nguyễn Minh Thuận Nguyễn Khắc Duy | 100% |  |  |
| Tuần 12 (Từ: 26/10/2026 Đến: 01/11/2026) |  |  |  |  |  |
| Tuần 13 (Từ: 02/11/2026 Đến: 08/11/2026) |  |  |  |  |  |
| Tuần 14 (Từ: 09/11/2026 Đến: 15/11/2026) |  |  |  |  |  |
| Tuần 15 (Từ: 16/11/2026 Đến: 22/11/2026) |  |  |  |  |  |